ВІДДІЛ ОСВІТИ БОГУСЛАВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

29.05.2015				        							№ 99-аг

Про підготовку загальноосвітніх та дошкільних

навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період

2015-2016 навчального року

На виконання розпорядження Богуславської райдержадміністрації від 15.05.2015 року     №161 «Про підготовку господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення Богуславського району до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 року»

НАКАЗУЮ:

- Затвердити заходи щодо підготовки навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 навчального року (додаток 1).

- Створити робочу групу з координації роботи з даних питань та розгляду наявних проблем в складі згідно додатку 2.

- Начальнику господарчої групи відділу освіти Сухомлину В.П. та керівникам загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів забезпечити виконання комплексу заходів з підготовки матеріально-технічної бази (енергетичного обладнання, систем протипожежного захисту, зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж) до роботи в новому навчальному році.

- Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В.о. начальника відділу освіти						О.І. Духан

З наказом ознайомлені								В.П. Сухомлин

| К.А. Івченко | О.В. Поліщук |
| --- | --- |
| В.В. Ситяшенко | Н.В. Ляшенко |
| Л.Ф. Байбуз | О.О. Моха |
| М.І. Чмир | С.М. Ткалич |
| М.І. Байбарза | В.І. Ситник |
| Л.М. Глазко | В.М. Пискун |
| І.М. Поліщук | Т.Г. Царенко |
| Н.В. Ткаченко | О.В. Миргородський |
| О.В. Химорода | В.М. Вербіцький |
| В.А. Кушнір | В.В. Злочевська |

В.В. Восьмірко		      Н.Л. Луценко

М.М. Сімак 			  С.П. Ткаченко

Л.А. Пушенко		  Г.М. Артеменко

М.О. Давиденко		       Т.В. Жамська

Додаток 1

до наказу по відділу освіти

від 29.05.2015  № 99-аг

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. начальника відділу освіти

Богуславської РДА

______________ О.І. Духан

ЗАХОДИ

з підготовки загальноосвітніх та дошкільних

навчальних закладів до роботи

в осінньо-зимовий період 2015-2016 навчального року

| № п/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести організаційну роботу з підготовки господарського комплексу та об'єктів закладів освіти району до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2014-2015 року. Створити робочу групу з координації роботи з даних питань та розгляду наявних проблем | До 01.06.2015р. | Начальник відділу освіти, начальник господарської групи |
| 2 | Провести наради з керівниками закладів освіти з питань підготовки господарського комплексу та об'єктів закладів освіти | До 01.06.2015р. | Начальник відділу освіти, начальник господарської групи, керівники закладів освіти |
| 3 | Забезпечити згідно з договором своєчасне проведення у повному обсязі розрахунків за спожиті енергоносії і надані житлово-комунальні послуги та вжити заходів для погашення у повному обсязі заборгованості з їх оплати | До 01.10.2015р. | Начальник відділу освіти, начальник господарської групи, головний бухгалтер |
| 4 | Забезпечити проведення підготовчих і ремонтних робіт інженерних мереж і споруд тепловодопостачання і водовідведення, газопостачання об'єктів, благоустрою згідно з графіками. Здачу внутрішньо будинкових систем централізованого опалення газотеплопостачальним організаціям, здійснити згідно з актом готовності до опалювального сезону | До 01.10.2015 р. | Начальник відділу освіти, начальник господарської групи, керівники закладів освіти |
| 5 | Забезпечити контроль за виконанням завдань з енергозбереження щодо скорочення споживання природного газу і впровадження прогресивних технологій та обладнання для ефективного його використання | Травень-жовтень 2015 р. | Начальник відділу освіти, начальник господарської групи, керівники закладів освіти |
| 6 | Забезпечити встановлення до початку опалювального сезону засобів обліку води та теплової енергії | До 01.10.2015 р. | Начальник відділу освіти, начальник господарської групи, керівники закладів освіти |

Додаток 2

до наказу по відділу освіти

від 29.05.2015  № 99-аг

Склад робочої групи

з координації роботи з питань підготовки

загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів району

до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 року

Духан О.І. - 		головний спеціаліст відділу освіти, голова робочої групи

Заєць В.П. - 		головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти

Сухомлин В.П.  - 	начальник господарської групи

Заломська Л.В. - 	робітник по обслуговуванню та ремонту господарської групи

Савченко В.В. - 	робітник по обслуговуванню та ремонту господарської групи