ВІДДІЛ ОСВІТИ БОГУСЛАВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

17.07.2017				        							№ 150-аг

Про підготовку загальноосвітніх та дошкільних

навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період

2017-2018 навчального року

На виконання розпорядження Богуславської райдержадміністрації від 22.05.2017 року     №245 «Про підготовку господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення Богуславського району до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 років»

НАКАЗУЮ:

- Затвердити заходи щодо підготовки навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 навчального року (додаток 1).

- Створити робочу групу з координації роботи з даних питань та розгляду наявних проблем в складі згідно додатку 2.

- Начальнику господарчої групи відділу освіти Трояну В.М., керівникам загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів забезпечити виконання комплексу заходів з підготовки матеріально-технічної бази (енергетичного обладнання, систем протипожежного захисту, зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж) до роботи в новому навчальному році.

- Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти						О.В. Поліщук

З наказом ознайомлені								      В.М. Троян

| К.А. Івченко | К.М. Миргородська |
| --- | --- |
| В.М. Вербіцький | Н.В. Ляшенко |
| Л.Ф. Байбуз | О.О. Моха |
| М.І. Чмир | С.М. Ткалич |
| М.І. Байбарза | Л.І. Дорогань |
| Л.М. Глазко | Т.Г. Царенко |
| І.М. Поліщук | О.В. Миргородський |
| Т.Т. Неборак | В.В. Злочевська |
| О.В. Химорода | Н.Л. Луценко |
| В.А. Кушнір | С.П. Нуртаєва |

В.В. Восьмірко		       Т.В. Жамська

М.М. Сімак 		   Г.М. Артеменко

Л.А. Пушенко		  М.О. Давиденко

Додаток 1

до наказу по відділу освіти

від 17.07.2017  № 150-аг

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти

Богуславської РДА

______________ О.В. Поліщук

ЗАХОДИ

з підготовки загальноосвітніх та дошкільних

навчальних закладів до роботи

в осінньо-зимовий період 2017-2018 навчального року

| № п/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести організаційну роботу з підготовки господарського комплексу та об'єктів закладів освіти району до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2017/2018 року. Створити робочу групу з координації роботи з даних питань та розгляду наявних проблем | Липень-серпень 2017р. | Начальник відділу освіти, начальник господарської групи |
| 2 | Провести наради з керівниками закладів освіти з питань підготовки господарського комплексу та об'єктів закладів освіти | Серпень 2017 р.. | Начальник відділу освіти, начальник господарської групи, керівники закладів освіти |
| 3 | Забезпечити згідно з договором своєчасне проведення у повному обсязі розрахунків за спожиті енергоносії і надані житлово-комунальні послуги та вжити заходів для погашення у повному обсязі заборгованості з їх оплати | До 01.10.2017р. | Начальник відділу освіти, начальник господарської групи, головний бухгалтер |
| 4 | Забезпечити контроль за виконанням завдань з енергозбереження щодо скорочення споживання природного газу і впровадження прогресивних технологій та обладнання для ефективного його використання | Травень-жовтень 2017 р. | Начальник відділу освіти, начальник господарської групи, керівники закладів освіти |
| 5 | Забезпечити встановлення до початку опалювального сезону засобів обліку води та теплової енергії | До 02.10.2017 р. | Начальник відділу освіти, начальник господарської групи, керівники закладів освіти |

Додаток 2

до наказу по відділу освіти

від 17.07.2017  № 150-аг

Склад робочої групи

з координації роботи з питань підготовки

загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів району

до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року

Поліщук О.В. - 	начальник відділу освіти, голова робочої групи

Заєць В.П. - 		головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти

Троян В.М.  - 	начальник господарської групи

Пижова Л.А. -        фахівець з охорони праці

Савченко В.В. - 	робітник з комплексного обслуговування і ремонту господарської групи